УТВЕРЖДЕН:

Муниципальное образование «Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ВРИО главы администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Зиновьев

«22» февраля 2023 г.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1**

За 2022 год

**Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» (БМУ «Токсовская служба заказчика»)**

код по сводному реестру: 41391222

Виды деятельности муниципального учреждения:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коды по ОКВЭД: 81.29.9, 38.1, 38.2

Вид муниципального учреждения: муниципальное учреждение

**Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах)**

**Раздел 1.1**

1.Наименование муниципальной услуги (работы)

*а) Уборка территории и другая аналогичная деятельность*

*б) Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление*

2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы):

*- население МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области*

*- юридические лица МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области*

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы):

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер услуги (работы) | Показатель, характеризующий содержание муниципальных услуг и работ | Содержание муниципальной услуги (работы) | Показатель качества муниципальных услуг и работ |
| Наименование услуг и работ | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муници-пальном задании на 2022 год | Исполне-но на отчетную дату, % | Допустимое(возможное отклонение | Отклонение, превышаю-щее допустимое,% |
| Наименование услуг и работ | Наименование услуг и работ | Наименова-ние услуг и работ | код |
| 812900.р.50.1.5.100002002 |  **Уборка территории и аналогичная деятельность (несанкционированные свалки)** | Порядок оказания услуг:Регистрация в журна-ле учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика»:- служебные записки;- поручения главы администрации;- технические задания;- письма. | Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 813000.Р.50.1.5.120003003 | **Организация благоустройства и озеленения (содержание детских и спортивных площадок) – 22 шт.:**г.п. Токсово:ул. Привокзальная, д.17 – 2 шт.ул. Привокзальная, д.1 – 1 шт.ул. Привокзальная, д.20 – 1 шт.ул. Привокзальная, д.22 – 1 шт.ул. Привокзальная, д.12,14,16–1шт.ул. Дорожников, д.5,7 – 1 шт.Парк 500-летия Токсово – 1 шт.ул. Гагарина, д.30-32 – 1 шт.ул. Черничная, д.35 – 1 шт.ул. Широкая – 1 шт.пер. Короткий, д.1а – 1 шт.Хоккейная площадка (ул. Привокзальная, д.22) – 1 шт.Кладбище «Мемориал» - 1шт.дер. Рапполово:ул. Овражная, д.28 – 1шт.ул. Заречная, д.13 – 1 шт.ул. Лесная, д. 22(у КДЦ) – 1 шт.ул. Центральная, д.1 – 2 шт.дер. Кавголово:ул. Новая д. 11а – 2 шт.в.г. №61 Лехтуси – 1 шт. | 1. Санитарная очистка – ежедневно2. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий элементов – в течение 5 суток с момента обнаружения.3. Выполнение ремонтных работ по восстановлению утраченных или поврежденных элементов – в течение 5 суток с момента обнаружения.4. Частичный ремонт, уборка, замена песка. | Уборка территорий: Содержание в надлежащем состоянии территории города.Регулярно в течение года.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности: Обеспечение эксплуатационно-технического обслу-живания объектов и помещений, а также содержание указан-ных объектов и поме-щений, оборудования и прилегающей тер-ритории в надлежа-щем состоянии.Полнота предоставляемой услуги. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 812900.Р.50.0.5.110002003 | **Ежедневная уборка территории:****23 964,2 м2**г.п. Токсово Привокзальная площ. – 2787,2 м2ул. Привокзальная – 1 410 м2ул. Дорожников – 672 м2ул. Советов – 1 360 м2Ленинградское шоссе – 1695 м2Парк 500-летия – 12 560 м2д. Рапполовоул. Центральная – 3 480 м2 | Ежедневная уборка территории:- подметание, уборка мусора, листьев, очистка урн;- сбор, погрузка и вывоз мусора.Демонтаж самовольно размещенных рекламных конструкций и материалов.Посыпание дорожек песко-солевой смесью в зимний период | Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.Постоянно в зависимости от погодных условий. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 8133000.Р.50.1.2.50015000 | **Организация благоустройства и озеленения (удаление аварийно-опасных деревьев диаметром от 35 см и более – 80 штук)** | 1. Регистрация в журнале учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика» заявок от Админист-рации МО «Токсовс-кое городское поселение».2. Обследование объекта.3. Использование специального оборудования и техники. | Организация благоустройства и озеленения: Содержание объектов озеленения.Соблюдение сроков выполнения работ.Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 90-100 | 91 | 10 | 9 |
| 813000.Р.50.1.2.50016000 |  **Организация благоустройства (обработка деревьев от вредителей)** | Весенняя покраска стволов деревьев, предварительно обработанных от вредителей | По мере необходимости в зависимости от погодных условий | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 813000.Р50.1.2.50014000 |  **Организация благоустройства и озеленения (окос травы и подрезка кустарников на территории МО «Токсовское городское поселение» - 122 000 м2)**В т.ч.- дороги местного назначения- водоотводные канавы | 1. Расчистка полосы отвода дорог от кустарников и деревьев на территории МО «Токсовское городское поселение»2. Вывоз и утилизация.3. Озеленение4. Содержание водоотводных канав | Организация благоустройства и озеленения: Содержание объектов озеленения.Соблюдение сроков выполнения работ. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 8133000.Р.50.1.2.50017000 | **Организация благоустройства и озеленения (Украшение территории накануне праздников вдоль центральных улиц)** | 1.Украшение консолей иллюминациями и флажками (триколор).2. Украшение консолей праздничными плакатами. | Организация праздничного оформления улиц населенных пунктов Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 812900.Р.50.1.50026000 | Содержание в чистоте территории МО «Токсовское городское поселение». Механизированная чистка автомобильных дорог от смета и грязи (тротуары, дворовые территории, внутрипоселковые дороги) – 61 099,0 м г.п. Токсово Привокзальная пл. – 154 мул. Озерная – 3 235 мул. Туристов – 1 411 мул. Боровая – 1 731 мул. Чайное озеро – 1 575 мул. Первомайская – 668 мул. Офицерская – 1 172 мул. Железнодорожная – 980 мул. Сосновая – 824 мул. Луговая – 819 мул. Гоголя – 1 281 мул. Орловская – 1 399 мул. Кольцевая – 1 461 мул. Ручейная – 447 мул. Лыжная – 555 мул. Некрасова – 717 мул. Центральная – 478 мул. Черничная – 686 мул. Комендантская гора – 424 мул. Кривая – 460 мул. Пляжная – 929 мул. Советская – 692 мул. Дружбы – 592 мул. Южная – 497 мул. Глухая – 573 мул. Дачная – 369 мул. Речная – 512 мул. Крылова – 372 мпер. Первомайский – 392 мул. Комсомола – 660 мул. Широкая – 467 мул. Майская – 284 мул. Рельефная – 267 мул. Песочная – 347 мКороткий пер. – 424 мул. Парковая – 136 мул. Светлая – 228 мул. Санаторная – 2 322 мул. Буланова – 339 мул. Крылова-А – 300 мул. Лесгафта – 1 091 мул. Еловая – 912 мул. Холмистая – 968 мул. Береговая – 206 мул. Короленко – 732 мул. Набережная – 666 мул. Возрождения – 322 мКавголовский пер. – 676 мул. Нижне-Луговая – 393 мпер. Новый – 547 мул. Нагорная – 497 мпер. Школьный – 423 мул. Пушкарская – 248 мул. Новая – 368 мпер. Малый – 433 мпер. Почтовый – 444 мул. Пограничная – 508 мул. Сенная – 492 мул. Солнечная – 494 мпер. Озерный – 414 мул. Трамплинная – 367 мул. Школьная – 294 мул. Грина – 295 мул. Дмитриева – 256 мул. Разъезжая – 670 мул. Кривое озеро – 310 мул. Ольховая – 345 мПионерский пер. – 136 мул. Петрова – 91 мул. Спортивная – 312 мСуровый пер. – 269 мул. Пионерская – 224 мул. Садовая – 301 мул. Лиственная – 232 мул. Поперечная – 228 мАрмейский пер. – 221 мКузнечный пер. – 234 мТупиковый пер. – 73 мул. Трудовая – 359 мул. Швейников – 315 мул. Новинки – 224 мул. Болотная – 203 мул. 2-ая Лесная – 181 мХуторской пер. – 193 мул. Торфяная – 170 мул. Горная – 164 мул. Кленовая – 117 мул. Ключевая – 98 мВеселый пер. – 284 мПограничный пер. – 80 мпер. Лесопарковый – 102 мКомандирский пер. – 260 мОт ул. Гагарина до ул. Светлая – 400 мОт ул. Светлая до Глухого ручья – 600 мул. Инженерная – 952 мул. Лесная – 507 мул. Вокзальная – 625 мул. Зеленая – 554 мул. Островная – 408 мул. Хвойная – 268 мСпортивный пер. – 138 мп. Новое Токсовоул. Парковая – 1 148 мул. Парковая – 21 мул. Нежности – 675 мд. Рапполовоул. Полевая – 495 мул. Сосновая – 274 мул. Тимошенко – 221 мул. Западная – 67 мул. Павлова – 126 мпер. Ручейный – 135 мРечной пер. – 213 мпер. Зеленый – 77 мул. Овражная – 600 мул. Заречная – 420 мул. Лесная – 500мул. Дубовая – 400 мд. Кавголовоул. Луговая – 270 мул. Западная – 427 мул. Совхозная – 194 мул. Новая – 519 мНовый пер. – 50 мул. Южная – 194 м | 1.В зимний период расчистка от снега, борьба со скользкостью2. Подметание3. Грейдирование, заделка выбоин4. Подсыпка дорог5. Прокладка дренажных труб6. Устройство искусственных дорожных неровностей  | Содержание для работ по кап. ремонту и содержанию автомобильных дорог: Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог. Поддержание в чистоте и порядке водоотводные канавы.Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.Регулярно в течение года | Процент | 744 | 90-100 | 93 | 10 | 7 |
| 683210.Р.50.0.2.50001000 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-пальной) собственности (движимое и недвижимое имущество)** |  Координация деятельности с органами местного самоуправления. | Соблюдение сроков выполнения работ.  | Процент | 744 | 90-100 | 104 | 10 | 4 |
| 812200.Р.50.1.5.440003002 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-пальной) собственности (контейнерные площадки) – 35 шт.:**г.п. Токсовоул. Гагарина, д.30-32ул. Дорожников, д.5-7ул. Дорожников д. 28Гул. Привокзальная, д.14ул. Привокзальная, д.20ул. Привокзальная, д.23ул. Привокзальная, д.16аул. Инженерная, д.2-Аул. Боровая, д.81ул. Боровая (перекресток ул. Гагарина)ул. Инженерная д. 1аул. Гоголя (перекресток ул. Озерная)ул Гоголя д. 44ул. Орловская д. 3ул. Железнодорожная (в районе старой водонапорной башни)ул. Советов (перекресток ул. Школьная)ул. Советов (перекресток ул. Чайное озеро)ул. Советов (между д.88Д)ул. Островная д. 15ул. Санаторная д. 31ул. Кривое озероул. Лесгафта (перекресток Тупиковый)ул. Лесгафта (перекресток Главная аллея)ул. Светлая (перекресток с ул. Черничной)ул. Садовая (перекресток ул. Ленинградское шоссе)п. Новое Токсовоул. Парковаяул. Нежности д. 28ул. Нежности д. 38Дер. Рапполовоул. Заречная, д.21ул. Центральная, д.1-9ул. Лесная (рядом с КДЦ)ул. Овражная, д.15ул. Овражная, д.1аул. Ручейная (перекресток ул. Сосновая)д. Кавголовоул. Луговая | 1. Устройство, ремонт изолирующего основания.2. Устройство и ремонт ограждений. | Уборка территорий: Содержание контейнерных площадок и прилегающей к ним территории в надлежащем виде.Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 100 | 100 | 10 | 0 |
| 96.03.01Ф.99.1.АЮ68АА01000 | **Организация и содержание мест захоронения** | Услуги по организации похорон и связанные с этим услугиПо запросу | Услуги по организации похорон и связанные с этим услугиПо запросу | Процент | 744 | 100 | 104 | 10 | 4 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы) | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы) |  | Показатель качества муниципальных услуг и работ |
| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в муниципальном задании на 2022 год | Среднегодовой размер платы | Исполнено на отчетную дату, тыс.руб | Допустимое (возможное) отклонение, % | Отклонение, превышаю-щее допустимое, тыс.руб. |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | код | (цена, тариф)тыс.руб. |
|  812900.Р.50.1.5.100002002 | Уборка территории и аналогичная деятельность (несанкционированные свалки) | Порядок оказания услуг:Регистрация в журнале учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика»:- служебные записки;- поручения главы администрации;- технические задания;- письма. | Объем | м3 | 113 | 500 | 300,0 | 300,0 | 10 | 0 |
| 813000.Р.50.1.5.120003003 | **Содержание детских и спортивных площадок – 22 шт.:**ул. Привокзальная, д.17 – 2 шт.ул. Привокзальная, д.1 – 1 шт.ул. Привокзальная, д.20 – 1 шт.ул. Привокзальная, д.22 – 1 шт.ул. Привокзальная, д.12,14,16 – 1 шт.ул. Дорожников, д.5,7 – 1 шт.Парк 500-летия Токсово – 1 шт.ул. Гагарина, д.30-32 – 1 шт.ул. Черничная, д.35 – 1 шт.ул. Широкая – 1 шт.пер. Короткий, д.1а – 1 шт.Хоккейная площадка (ул. Привокзальная, д.22) – 1 шт.Кладбище «Мемориал» - 1шт.дер. Рапполово:ул. Овражная, д.28 – 1шт.ул. Заречная, д.13 – 1 шт.ул. Лесная, д. 22(у КДЦ) – 1 шт.ул. Центральная, д.1 – 2 шт.дер. Кавголово:ул. Новая д. 11а – 2 шт.в.г. №61 Лехтуси – 1 шт. | 1. Санитарная очистка – ежедневно2. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий – в течение 5 суток с момента обнаружения.3. Выполнение ремонтных работ по восстановлению утраченных или поврежденных элементов – в течение 5 суток с момента обнаружения.4. Частичный ремонт, уборка, замена песка. | Количество |  шт. | 796 | 22 | 825,0 | 825,0 | 10 | 0 |
| 812900.Р.50.0.5.110002003 | **Уборка территории и аналогичная деятельность (ручная уборка территории)– 23 964,2 м2****г**.п. Токсово Привокзальная площ. – 2787,2 м2ул. Привокзальная – 1410 м2ул. Дорожников – 672 м2ул. Советов – 1 360 м2Ленинградское шоссе – 1 695 м2Парк 500-летия – 12 560 м2д. Рапполовоул. Центральная – 3 480 м2 | Ежедневная уборка территории:- подметание, уборка мусора, листьев, очистка урн;- сбор, погрузка и вывоз мусора.Организация и проведение демон-тажа самовольно установленных рекламных конст-рукций и само-вольно размещен-ных рекламно-информационных материалов.Посыпание дорожек песко-солевой смесью в зимний период | Площадь | м2 | 055 | 23 964,2 м2 | 6 500,0 | 6 500,0 | 10 | 0 |
| 813000.Р.50.1.2.50015000 | **Организация благоустройства и озеленения (выполнение перечня работ по текущему содержанию, благоустройству и озеленению) выпиловка аварийно-опасных и ветровальных деревьев-угроз диаметром от 35см и более – 80 штук (заготовка дров ветеранам)** | 1. Регистрация в журнале учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика» заявок от Администрации МО «Токсовское городское поселение».2. Обследование объекта.3. Использование специального оборудования и техники. | Количество объектов | шт. | 796 | 80 | 1 000,0 | 907,7 | 10 | 92,3 |
| 813000.Р.50.1.2.50016000 | **Организация благоустройства (обработка деревьев от вредителей** | Весенняя покраска стволов деревьев, предварительно обработанных от вредителей | Количество объектов | шт. | 796 | 50 | 44,5 | 44,5 | 10 | 0 |
| 813000.Р.50.1.2.50014000 | **Организация благоустройства и озеленения (окос травы и подрезка кустарников на территории МО «Токсовское городское поселение» - 122 000 м2)****В т.ч.****- дороги местного назначения****- водоотводные канавы** | 1. Расчистка полосы отвода дорог от кустарников и деревьев на территории МО «Токсовское городское поселение»2. Вывоз и утилизация.3. Озеленение4. Содержание водоотводных канав | Площадь территории | м2 | 055 | 122 000,0 | 700,0 | 700,0 | 10 | 0 |
| 813000.Р.50.1.2.50017000 | **Организация благоустройства и озеленения (украшение территории накануне праздников вдоль центральных улиц)** | Демонтаж праздничных навесных украшений.Расчистка общественной территории после фейерверков. | Площадь территории | м2 | 055 | 3 937,0 | 485,0 | 485,0 | 10 | 0 |
| 812900.Р.50.1.2.50026000 | Организация благоустройства и озеленения (выполнение перечня работ по текущему содержанию, благоустройству и озеленению)– 61099,0 м г.п. Токсово Привокзальная пл. – 154 м (пл. 2 787,2 м2)ул. Озерная – 3 235 мул. Туристов – 1 411 мул. Боровая – 1 731 мул. Чайное озеро – 1575 мул. Первомайская – 668 мул. Офицерская – 1 172 мул. Железнодорожная – 980 мул. Сосновая – 824 мул. Луговая – 819 мул. Гоголя – 1 281 мул. Орловская – 1 399 мул. Кольцевая – 1 461 мул. Ручейная – 447 мул. Лыжная – 555 мул. Некрасова – 717 мул. Центральная – 478 мул. Черничная – 686 мул. Комендантская гора – 424 мул. Кривая – 460 мул. Пляжная – 929 мул. Советская – 692 мул. Дружбы – 592 мул. Южная – 497 мул. Глухая – 573 мул. Дачная – 369 мул. Речная – 512 мул. Крылова – 372 мпер. Первомайский – 392 мул. Комсомола – 660 мул. Широкая – 467 мул. Майская – 284 мул. Рельефная – 267 мул. Песочная – 347 мКороткий пер. – 424 мул. Парковая – 136 мул. Светлая – 228 мул. Санаторная – 2 322 мул. Буланова – 339 мул. Крылова-А – 300 мул. Лесгафта – 1 091 мул. Еловая – 912 мул. Холмистая – 968 мул. Береговая – 206 мул. Короленко – 732 мул. Набережная – 666 мул. Возрождения – 322 мКавголовский пер. – 676 мул. Нижне-Луговая – 393 мпер. Новый – 547 мул. Нагорная – 497 мпер. Школьный – 423 мул. Пушкарская – 248 мул. Новая – 368 мпер. Малый – 433 мпер. Почтовый – 444 мул. Пограничная – 508 мул. Сенная – 492 мул. Солнечная – 494 мпер. Озерный – 414 мул. Трамплинная – 367 мул. Школьная – 294 мул. Грина – 295 мул. Дмитриева – 256 мул. Разъезжая – 670 мул. Кривое озеро – 310 мул. Ольховая – 345 мПионерский пер. – 136 мул. Петрова – 91 мул. Спортивная – 312 мСуровый пер. – 269 мул. Пионерская – 224 мул. Садовая – 301 мул. Лиственная – 232 мул. Поперечная – 228 мАрмейский пер. – 221 мКузнечный пер. – 23 4мТупиковый пер. – 73 мул. Трудовая – 359 мул. Швейников – 315 мул. Новинки – 224 мул. Болотная – 203 мул. 2-ая Лесная – 181 мХуторской пер. – 193 мул. Торфяная – 170 мул. Горная – 164 мул. Кленовая – 117 мул. Ключевая – 98 мВеселый пер. – 284 мПограничный пер. – 80 мпер. Лесопарковый – 102мКомандирский пер. – 260мОт ул. Гагарина до ул. Светлая – 400 мОт ул. Светлая до Глухого ручья – 600 мул. Инженерная – 952 мул. Лесная – 507 мул. Вокзальная – 625 мул. Зеленая – 554 мул. Островная – 408 мул. Хвойная – 268 мСпортивный пер. – 138 мп. Новое Токсовоул. Парковая – 1 148 мул. Парковая – 21 мул. Нежности – 675 мд. Рапполовоул. Полевая – 495 мул. Сосновая – 274 мул. Тимошенко – 221 мул. Западная – 67 мул. Павлова – 126 мпер. Ручейный – 135 мРечной пер. – 213 мпер. Зеленый – 77 мул. Овражная – 600 мул. Заречная – 420 мул. Лесная – 500 мул. Дубовая – 400 мд. Кавголовоул. Луговая – 270 мул. Западная – 427 мул. Совхозная – 194 мул. Новая – 519 мНовый пер. – 50 мул. Южная – 194 м | 1.В зимний период расчистка от снега, борьба со скользкостью2. Подметание3. Грейдирование, заделка выбоин4. Подсыпка дорог5. Прокладка дренажных труб6. Устройство искусственных дорожных неровностей  | Погонный метр  | м | 018 | 61 099,0 | 8 750,0 | 8 119,3 | 10 | 630,7 |
| 683210.Р.50.0.2.50001000 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (движимое и недвижимое имущество)** |  Координация деятельности с органами местного самоуправления (движимое имущество – 16, недвижимое имущество – 1). | Количество объектов | шт. | 796 | 17 | 16 248,9 | 16 963,9 | 10 | -715,0 |
| 812200.Р.50.1.5.440003002 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (контейнерные площадки) – 35 шт.:**г.п. Токсовоул. Гагарина, д.30-32ул. Дорожников, д.5-7ул. Дорожников д. 28Гул. Привокзальная, д.14ул. Привокзальная, д.20ул. Привокзальная, д.23ул. Привокзальная, д.16аул. Инженерная, д.2-Аул. Боровая, д.81ул. Боровая (перекресток ул. Гагарина)ул. Инженерная д. 1аул. Гоголя (перекресток ул. Озерная)ул Гоголя д. 44ул. Орловская д. 3ул. Железнодорожная (в районе старой водонапорной башни)ул. Советов (перекресток ул. Школьная)ул. Советов (перекресток ул. Чайное озеро)ул. Советов (между д.88Д)ул. Островная д. 15ул. Санаторная д. 31ул. Кривое озероул. Лесгафта (перекресток Тупиковый)ул. Лесгафта (перекресток Главная аллея)ул. Светлая (перекресток с ул. Черничной)ул. Садовая (перекресток ул. Ленинградское шоссе)п. Новое Токсовоул. Парковаяул. Нежности д. 28ул. Нежности д. 38Дер. Рапполовоул. Заречная, д.21ул. Центральная, д.1-9ул. Лесная (рядом с КДЦ)ул. Овражная, д.15ул. Овражная, д.1аул. Ручейная (перекресток ул. Сосновая)д. Кавголовоул. Луговая | 1. Устройство, ремонт изолирующего основания.2. Устройство и ремонт ограждений. | Количество объектов | шт. | 796 | 35 | 2 100,0 | 2 100,0 | 10 | 0 |
| 96.03.01Ф.99.1.АЮ68АА01000 | **Организация и содержание мест захоронения** | Услуги по организации похорон и связанные с этим услугиПо запросу | Площадь объекта | м2 | 055 | 76 590,0 | 200,0 | 208,0 | 10 | -8,0 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Павлов

 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Шадрина